SE2020-G19

会议纪要

| 会议地点 | 理4一楼 | 会议时间 | 2020年11月24日 11:40-12:00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主 持 人 | 牛旷野 | 记录 人 | 牛旷野 |
| 参会人员 | 牛旷野，卢世逸，孟闻凯 |  |  |
| 会议主题 | G19小组第九次例会 |  |  |
| - 会议内容： - 上次任务完成情况：孟闻凯界面还没画好，总体设计的任务还要继续完成 - 接下来的任务：孟闻凯界面原型今明两天画好，并找杨老师反馈；总体设计过程的任务中，牛旷野负责选取合理的方案，推荐最佳方案，设计数据库，卢世逸负责功能分解，设计软件结构，孟闻凯负责制定测试计划，制作用户手册。并且要在星期四之前完成总体设计说明书和ppt。 |  |  |  |